附件1

鞍山市城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单及进度安排

| 序号 | 企业名称 | 主要产品 | 产能 (万吨/年) | 生产地址 | 搬迁改造主要依据 |  |  | 启动时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全距离 不符合要求 | 卫生防护距离 不符合要求 | 直接关闭退出 |  |  |
|  | 全市合计15户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 就地改造4户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辽宁缘泰石油化工有限公司 | 沥青、石蜡、燃油 | 10 | 台安县胜利西路台安工业园区 |  | √ |  | 2018年 | 2019年底前 |
| 2 | 辽宁源宇化工有限公司 | 精蒽、咔唑、芘 | 0.4 | 台安县台安镇大路南工业园区 |  | √ |  | 2018年 | 2019年底前 |
| 3 | 辽宁华油石化有限公司 | 道路沥青 | 50 | 台安县高力房镇本街 |  | √ |  | 2018年 | 2020年底前 |
| 4 | 海城浩联化工科技有限公司 | 粗苯 | 0.05 | 海城市经济开发区安村 | √ |  |  | 2018年 | 2019年底前 |
|  |  | 溶剂油 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 异地迁建3户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鞍山盛翔得特种防腐涂料制造有限公司 | 防腐漆 | 0.01 | 千山区甘泉镇下甸子村 | √ | √ |  | 2018年 | 2020年底前 |
| 2 | 鞍山市天长化工有限公司 | 蒽油深加工产品 | 0.35 | 铁西区马驿屯村 |  | √ |  | 2018年 | 2020年底前 |
| 3 | 鞍山市华新宝融涂料有限公司 | 油漆涂料 | 0.2 | 铁东区大孤山镇腾房身村 |  | √ |  | 2018年 | 2020年底前 |
| 三 | 关闭退出8户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鞍山市卓越特种材料厂 | 水性涂料 | 0.05 | 高新区齐大山镇判甲炉村 |  | √ |  | 2018年 | 2019年底前 |
| 2 | 鞍山市千山区友立达乙炔气厂 | 乙炔 | 0.048 | 千山区东鞍山镇中所屯村 | √ |  |  | 2018年 | 2019年底前 |
| 3 | 台安博达化工厂 | 松香水 | 0.8 | 台安县鞍羊路 | √ |  |  | 2018年 | 2019年底前 |
|  |  | 石脑油 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 310#彩色油墨溶剂油 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 鞍山市鑫全化工有限公司 | 萘 | 0.03 | 千山区东鞍山镇中所屯村 |  |  | √ | 2018年 | 2019年底前 |
|  |  | 苊 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 鞍山新发化工有限公司 | 煤焦油 | 0.06 | 千山区东鞍山镇西河南村 |  |  | √ | 2018年 | 2019年底前 |
| 6 | 鞍山市天富化工有限公司 | 沥青底漆粗产品 | 0.06 | 经济开发区达道湾街道 |  |  | √ | 2018年 | 2019年底前 |
| 7 | 辽宁辽南燃料有限公司 | 溶剂油 | 1.5 | 台安县韭菜台镇北街 |  |  | √ | 2018年 | 2019年底前 |
| 8 | 鞍钢建设气体科技开发有限责任公司 | 乙炔 | 5万瓶 | 铁东区矿工路339号 |  |  | √ | 2018年 | 2019年底前 |